## Slide 1
IL NUOVO "VOLTO" DEL RUP DOPO GLI INTERVENTI DELL'ANAC E DELLA GIURISPRUDENZA

## Slide 2: LE NOTE CRITICHE
«Qui si sta bloccando il Paese. Abbiamo la responsabilità di dirlo. E si sta bloccando per la burocrazia. Le risorse ci sono ma non si spendono perché il codice appalti è fatto male, è complicato e farraginoso. Lo diciamo da tempo. I funzionari comunali non fanno le gare perché hanno paura delle verifiche della Corte dei Conti. Sappiamo che gli enti locali non spendono risorse per questo motivo. Ma non possiamo restare i soli a dirlo: anche i Comuni devono prendere posizione, devono fare sentire la loro voce. Nel 2017 gli enti locali hanno speso il 7,4% in meno rispetto all'anno prima» (Buia, presidente ANCE, 11 aprile 2018).

## Slide 3: LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI
LE TRE NUOVE DIRETTIVE
Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (assoluta novità);
Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE (settori ordinari);
Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (settori speciali).

## Slide 4: LEGGE DELEGA
LEGGE DELEGA > LEGGE 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), pubblicata sulla GU n. 23 del 29 gennaio 2016; testo vigente dal 13 febbraio 2016.
La legge n. 11 del 28 Gennaio 2016 (art. 1, comma 1°) ha delegato il Governo ad adottare, entro il 18 Aprile 2016, un Decreto legislativo per l'attuazione delle tre direttive dell'Unione Europea (n. 23,24,25/2014) «decreto di recepimento delle direttive», concernenti l'aggiudicazione dei contratti di concessione, degli appalti pubblici e degli appalti nei settori specifici dell'acqua, energia, trasporti e servizi postali, ed entro il 31 Luglio 2016 un Decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - «decreto di riordino».

## Slide 5: LEGGE DELEGA
Art. 1, comma 1°: "Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, di seguito denominato «decreto di recepimento delle direttive», nonche’, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto di riordino», ferma restando la facolta’ per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione europea".
L’intenzione del Legislatore è quella di un DECRETO UNICO

## Slide 6: IL NUOVO CODICE
Ordunque, è arrivato!
"Gloriosamente anticipato", il 19 aprile, sul supplemento ordinario n. 10/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 - serie generale, è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, contenente il nuovo Codice dei contratti pubblici. Precisamente: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Da n. 616 articoli (257 Codice + 359 regolamento) a n. 220 articoli.

## Slide 7: IL NUOVO CODICE
IL DECRETO CORRETTIVO
NON SI TRATTA DEL PRIMO “INTERVENTO” SUL CODICE
IL DECRETO DI RETTIFICA

## Slide 8: DECRETO DI RETTIFICA
DECRETO DI RETTIFICA (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario N. 10/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 91 del 19 aprile 2017; 16A05218; GU Serie Generale n.164 del 15-7-2016).
La cattiva gestione del tempo e l’imprudente fretta!!!
Il Governo doveva pubblicare il nuovo Codice dei contratti pubblici entro il 18 aprile di quest’anno, al fine di rispettare il termine contenuto nelle Direttive comunitarie. E tanta fretta ha messo che gli estensori del testo vi hanno infilato ben 181 errori formali nei 220 articoli del Codice.
Mancava un correttore di bozze??

## Slide 9: DECRETO DI RETTIFICA
Gli errori sono consistiti in:
punteggiature sbagliate;
mancanza di spazi;
parole unite;
mancanza di coordinamento tra nomi e aggettivi;
Errori di articoli e commi.

## Slide 10: LEGGE DELEGA
Articolo 1, comma 8°: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo”.

## Slide 11: DECRETO CORRETTIVO - INTRODUZIONE
Solo disposizioni integrative e correttive???
Non sembrerebbe! Infatti:
Il Decreto Correttivo si compone di ben 131 articoli;
Le modificazioni al Codice sono ben 441;
Il Decreto Correttivo modifica ben 119 dei 220 articoli del Codice.

## Slide 12: DECRETO CORRETTIVO - INTRODUZIONE
Nessuna (o pochissime) tra le 441 correzioni al testo del Dlgs 50/2016 porta con sé un'indicazione sulla fase transitoria.
A parte la vacatio di 15 giorni non viene specificato da nessuna parte cosa accade alle procedure in corso al momento di entrata in vigore del Correttivo. Certo, la regola generale è che le novità normative si applicano ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore delle modifiche.

## Slide 13: DECRETO CORRETTIVO - INTRODUZIONE
Principio del "tempus regit actum".
Siffatto principio esplica l’importante funzione, di enorme importanza anche pratica, di consentire l'individuazione della disciplina giuridica da applicare ad un atto o ad un provvedimento amministrativo.
In altri termini, ogni atto o provvedimento deve essere conforme alla disciplina vigente al momento dell'emanazione dell'atto o provvedimento medesimo.
Tale principio è sancito nel nostro ordinamento all'articolo 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile (“preleggi”), ove si stabilisce che: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".
Dunque, ogni atto è disciplinato dalla legge in vigore nel tempo in cui viene adottato con esclusione (di regola) della retroattività e della ultrattività di essa. Questa disposizione esprime un principio di ordine generale ed evidenzia l'esigenza che la legge non sia ordinariamente retroattiva.

## Slide 14: DECRETO CORRETTIVO - INTRODUZIONE
Tuttavia, nelle procedure di gara, il procedimento si compone di una pluralità di atti tutti connessi e discendenti da un unico principale provvedimento amministrativo, ossia il bando, e tutti finalizzati ad un unico provvedimento finale, l’aggiudicazione definitiva della procedura. Può accadere, così, che in pendenza di procedimento, sopraggiungano nuove norme che rendano difficile stabilire quale disciplina debba essere applicata agli atti connessi e discendenti dal bando, quali ad esempio l’ammissione in gara, o l’esclusione di un concorrente.

## Slide 15: DECRETO CORRETTIVO - INTRODUZIONE
Allora, nel caso delle procedure di gara, come in fattispecie, il principio del tempus regit actum trova applicazione, per unanime giurisprudenza, al momento in cui è stato pubblicato il bando, dal momento che, ove si applicassero le norme sopravvenute ai successivi atti discendenti e connessi al primo (ossia il bando), si determinerebbe un’alterazione dei presupposti giuridici del procedimento. In altri termini, per le procedure di gara, il “momento” temporale di individuazione e fissazione della normativa applicabile è rappresentato dalla pubblicazione del bando o atto equivalente.

## Slide 16: DECRETO CORRETTIVO - INTRODUZIONE
“Per costante orientamento del Consiglio di Stato, la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola cui non solo le imprese partecipanti, ma anche l´amministrazione non può sottrarsi” (Consiglio di Stato, sez. V^, n. 2.222/2017; eguale statuizione è contenuta nella sentenza CdS, sez. V^, n. 2.433/2016).

## Slide 17: DECRETO CORRETTIVO – ENTRATA IN VIGORE
DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)
20 maggio 2017
Art. 131. Entrata in vigore (1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

## Slide 18: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LE ORIGINI
Gli articoli 4, 5, 6 e 6-bis della legge n. 241/1990 disciplinano la figura del responsabile del procedimento, ovvero quel soggetto, a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo.
Prima non era prevista un’autorità guida del procedimento, né la comunicazione agli interessati dei nominativi dei funzionari che gestivano il procedimento medesimo. Ciò comportava la frammentazione dell’azione amministrativa e la negazione del principio di trasparenza > CONCENTRAZIONE
ALTRI OBIETTIVI-FINALITA’
Il principio del contraddittorio, la trasparenza, l’ingresso degli interessati nel procedimento, la completa informazione.
L’istituzionalizzazione di un diretto responsabile: collaborazione con il privato, dialettica, onere di diligenza.

## Slide 19: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Consiglio di Stato (parere sul disegno di legge sul procedimento amministrativo):
“La finalità perseguita dal legislatore è quella di offrire al cittadino interessato un preciso interlocutore con cui dialogare nel corso del procedimento e, d’altro canto, di rendere concreta la responsabilità dei pubblici funzionari, evitando che questa sfumi nell’ambito dell’apparato o si nasconda dietro l’autorità di vertice”.

## Slide 20: UNITÀ ORGANIZZATIVA
Art. 4 (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
ORGANIZZAZIONE PROCEDIMENTALE

## Slide 21: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 5 (Responsabile del procedimento)
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4.
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

## Slide 22: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Effetti della mancata nomina del responsabile del procedimento:
“ La mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento ex art. 4 comma 1 della legge n. 241/1990 costituisce in linea di principio (e cioè salve le ipotesi in cui sia dimostrato un concreto pregiudizio) semplice irregolarità, che non refluisce in illegittimità del provvedimento finale. Trova infatti applicazione la norma suppletiva recata dal successivo art. 5, comma 2, della stessa legge secondo il quale, in difetto di tale designazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente” (CdS, sez. IV^, n. 2.941/2012).

## Slide 23: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PUÒ ESSERE ESTESA A PIÙ PROCEDIMENTI? SI
“La ratio sottesa all’individuazione del responsabile del procedimento non è in alcun modo compromessa ove la designazione effettuata dal dirigente dell’unità organizzativa riguardi, non un determinato procedimento, ma tutti i procedimenti relativi ad una delle materie rientranti nella competenza dell’ufficio. Anzi, una designazione generale siffatta, in quanto ancorata al criterio oggettivo della materia, garantisce il rispetto del principio di imparzialità più e meglio delle designazioni svolte caso per caso” (Tar Liguria n. 979/2006).

## Slide 24: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
POSSONO COESISTERE PIÙ RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO? TESI POSITIVA: Nel caso in cui il procedimento sia articolato in più fasi, potrebbe ipotizzarsi la presenza di più responsabili (Circolare del 5 dicembre 1990 del Ministero della funzione pubblica, n. 58.307). Parte della dottrina ha ritenuto che in tal caso dovrebbero essere individuati più responsabili. Ciò può valere nel caso di PROCEDIMENTI COMPLESSI O ARTICOLATI che coinvolgano molteplici amministrazioni o enti diversi (C.D. PROCEDIMENTI PLURISOGGETTIVATI)

## Slide 25: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
POSSONO COESISTERE PIÙ RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO? TESI NEGATIVA:
La moltiplicazione dei soggetti responsabili, tuttavia, appare in contrasto con l’esigenza del privato di rapportarsi con un solo soggetto. Nei procedimenti Invero, l’art. 2, c. 1, lett. d), d.lgs. 165/2001, chiarisce che le p.a. ispirano la loro organizzazione all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa “anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso”.
La responsabilità complessiva del procedimento deve essere attribuita ad un unico ufficio, in quanto il responsabile deve assicurare il coordinamento, l’economicità, la concentrazione e la partecipazione degli interessati e deve assolvere alla finalità di assicurare al cittadino un interlocutore unico e qualificato (CdS, parere 4 giugno 2001, n. 146).

## Slide 26: COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 6 Compiti del responsabile del procedimento:
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
Si tratta di verificare la sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari all’adozione dell’atto finale; al contrario, nel caso di loro assenza, avrà luogo l’interruzione della sequenza procedimentale che sfocerà, comunque, in un atto espresso (art. 2) e motivato (art. 3), avendo, comunque, l’interessato diritto alla risposta (“E’ fatto obbligo all’amministrazione provvedere sulle istanze dei privati che non appaiano manifestamente infondate”; TAR Catania, sez. II, n. 24/2004).

## Slide 27: COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
Questa disposizione va coordinata con quella di cui all’art. 18, secondo comma, secondo cui qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento <<provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi >>.

## Slide 28: COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
“Il responsabile del procedimento amministrativo ha come compito essenziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 6 della legge n. 241/1990, l'accertamento dei fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari. La legge affida, pertanto, all'apprezzamento della menzionata figura il compito di individuare i mezzi istruttori più idonei per l'accertamento dei fatti da porre a fondamento del provvedimento conclusivo. La scelta può intendersi viziata sotto il profilo della legittimità solo allorché appaia incongrua rispetto al fine voluto dal legislatore, ovvero porti a risultati aberranti o a travisamento dei fatti” (CdS, sez. IV^, n. 2.941/2012).

## Slide 29: COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (lettera così modificata dall'art. 4 della legge n. 15 del 2005)

## Slide 30: COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tenuta ferma la responsabilità amministrativa del dirigente, dovrà poi valutarsi se a tale responsabilità potrà aggiungersi quella del responsabile del procedimento, allorché la determinazione del contenuto dispositivo del provvedimento o l’atto/accadimento endoprocedimentale, che abbia provocato danni al terzo, sia riferibile all’esercizio frutto di dolo o colpa grave di uno dei compiti previsti dall’art. 6, comma 1, l. 241/1990. In questi casi, troverebbe applicazione l’art. 1, comma 1-quater, l. 14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui « Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso ».
RESPONSABILITA’ PROCEDIMENTALE COME RESPONSABILITA’ AGGIUNTIVA

## Slide 31: COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RIFLESSIONI:
“Non si può infatti tacere che l’attuale ordinamento giuridico favorisca il rischio che il dirigente sia portato a forzare le maglie della legittimità per realizzare gli obiettivi assegnatigli dalla componente di indirizzo politico-amministrativo (il che mostra la non coincidenza tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativa), ovvero per assecondare gli organi di governo dell’ente di appartenenza con lo scopo di ottenere il rinnovo nel conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale (esigenza particolarmente sentita nelle ipotesi degli incarichi conferiti a dirigenti non di ruolo, ma scelti al di fuori della dotazione organica)” (E. Racca, L’esercito dei dirigenti senza bandiera, in Guida agli enti locali de Il Sole-24 Ore, 12 marzo 2005, n. 10, 5).

## Slide 32: COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RIFLESSIONI:
In questo quadro, allora, il nuovo periodo introdotto dalla l. 15/2005 all’art. 6, l. 241/1990 potrebbe costituire valido appiglio per tenere separate le “irresponsabilità” dei funzionari che svolgono l’istruttoria seguendo i principi e i canoni posti dalla disciplina sul procedimento amministrativo dalle responsabilità dei dirigenti, che decidono, “forzando” le risultanze istruttorie, al fine di seguire le direttive impartite dagli apparati politici. La circostanza che il contenuto dispositivo del provvedimento possa non trovare conforto nelle risultanze dell’istruttoria purché il dirigente ne renda conto nella motivazione, farebbe ricadere esclusivamente in capo all’organo decidente le conseguenze connesse ai danni erariali subiti dall’amministrazione a seguito dell’ottenimento di una condanna risarcitoria da parte del privato che abbia subito un danno ingiusto.

## Slide 33: COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il RUP, se privo delle competenze decisionali, non può adottare provvedimenti (con efficacia esterna)
«L’attribuzione a funzionari privi qualifica dirigenziale, o equivalente, del compito di adottare atti amministrativi con rilevanza esterna contrasta con la normativa in materia di Enti Locali, oltre che con il D.Lgs n. 165/2001. A ciò occorre aggiungere che il provvedimento sottoscritto dal dipendente non dirigente è nullo e non semplicemente annullabile» (Tar Toscana, sez. III^, n. 1576/2017).

## Slide 34: COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Quindi, in piena aderenza alla legge n. 241/1990, possiamo avere due RUP:
Un RUP «decisore» > emana atti e provvedimenti con rilevanza esterna.
Un RUP «istruttore» > effettua solo atti ed operazioni istruttorie.

## Slide 35: IL CONFLITTO DI INTERESSI
ANAC (Cantone, Università di Perugia, 21 novembre 2017):
Strategia di contrasto alla corruzione
CONFLITTI DI INTERESSE
Da:
Conoscere;
Controllare;
Mettere in trasparenza;
Evitare.

## Slide 36: IL CONFLITTO DI INTERESSI
Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) (introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012)
Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
INCOMPATIBILITA’ DIFFUSA
CHI SONO I SOGGETTI TEORICAMENTE IN CONFLITTO DI INTERESSE??

## Slide 37: IL CONFLITTO DI INTERESSI
La norma prevede due prescrizioni:
1) l’obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziali;
2) un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ha precisato che la norma persegue una finalità di prevenzione, che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e contro interessati.

## Slide 38: IL CONFLITTO DI INTERESSI
QUALI SONO LE POSSIBILI SITUZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE?
COS’E’ UN CONFLITTO DI INTERESSE?

## Slide 39: IL CONFLITTO DI INTERESSI
Il conflitto di interessi (sussistente o potenziale) è:
la situazione in cui l’interesse secondario (interesse privato, finanziario o non finanziario) di un soggetto (agente > funzionario pubblico) tende a interferire negativamente con l’interesse primario (interesse pubblico), che deve essere perseguito dal medesimo soggetto (Emiliano Di Carlo)

## Slide 40: IL CONFLITTO DI INTERESSI
Quindi, affinché ci sia “CONFLITTO DI INTERESSI”, occorre la presenza di tre elementi chiave:
Una relazione di agenzia. Una relazione, cioè, tra un soggetto delegante (PA) e uno delegato (Funzionario), in cui il secondo ha il dovere fiduciario di agire nell’interesse (primario) del primo.
La presenza di un interesse secondario nel soggetto delegato (di tipo finanziario o di altra natura).
La tendenza dell'interesse secondario ad interferire con l'interesse primario. Il termine “tende a interferire” vuole sottolineare che l’interferenza si presenta con diversa intensità a seconda dell’agente portatore dell’interesse secondario e della rilevanza assunta da tale interesse.

## Slide 41: IL CONFLITTO DI INTERESSI
RIFLESSIONI:
Mentre la “corruzione” è abuso di potere (la situazione di rischio si è trasformata in un abuso di potere - comportamento, che ha visto prevalere l’interesse secondario su quello primario), il “conflitto di interessi” è una situazione di rischio in cui l’interesse secondario tende a interferire con l’interesse primario.
Dunque, il conflitto di interessi non è un comportamento (come la corruzione), ma una situazione, un insieme di circostanze che creano o aumentano il rischio che gli interessi primari possano essere compromessi dall’inseguimento di quelli secondari (Thompson , 2009).

## Slide 42: IL CONFLITTO DI INTERESSI
La corruzione è la degenerazione di un conflitto di interessi, in quanto c’è sempre il prevalere di un interesse secondario su uno primario.
Il conflitto di interessi, invece, segnala solo la presenza di interessi in conflitto (anche solo in modo potenziale o apparente).
Il conflitto di interessi, a differenza della corruzione, è caratterizzato da una portata ben più ampia di relazioni sociali ed economiche, la maggior parte delle quali non è classificata come reato, nonostante la sua presenza possa tendenzialmente violare l’equilibro socialmente accettabile tra l’interesse privato e i doveri e le responsabilità di un individuo.

## Slide 43: IL CONFLITTO DI INTERESSI
CATEGORIE TEORICHE DI CONFLITTI DI INTERESSE:
Relazioni “ambigue”: doni, altre utilità.
Relazioni “finanziarie”: rapporti finanziari, crediti o debiti.
Relazioni “politiche”: appartenenza a partiti , associazioni o organizzazioni.
Relazioni “amicali”: amicizia, grave inimicizia.
Relazioni “familiari/affettive”: coniugio, convivenza, parentela o affinità.
Relazioni di “rappresentanza”: tutoraggio, cura, procura o agenzia.
Relazioni “professionali”: collaborazione con soggetti privati.
Relazioni “professionali future”: pantouflage o revolving doors.
Relazioni “extra-istituzionali”: incarichi d’ufficio o extra-istituzionali

## Slide 44: IL CONFLITTO DI INTERESSI
L’effetto condizionante-degenerante dell’interesse secondario (privato) sull’interesse primario (pubblico)
Un dono, ad esempio, è una transazione che assume una particolare formalità retorica. Taluni doni possono negativamente attivare uno schema di reciprocità, cioè, spingono-inducono subdolamente il donatario a ricambiare, pregiudicando l’interesse primario. Quindi, taluni dono hanno la forza di generare un interesse secondario che tenderà ad interferire con l'interesse primario.

## Slide 45: CONFLITTO DI INTERESSI
L’ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA:
“Le situazioni di conflitto d'interesse, nell'ambito dell'ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite” (Consiglio di Stato, sez. V^, n. 5.444 /2006).

## Slide 46: CONFLITTO DI INTERESSI
”Il Collegio ritiene di poter fare applicazione, in quanto non contraddetto dalla disciplina attualmente vigente, del costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, V, 19 settembre 2006, n. 5444) per cui “le situazioni di conflitto di interessi, nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite” (CdS, sez. V, 11 luglio 2017, n. 3.415).

## Slide 47: CONFLITTO DI INTERESSI
“Il conflitto di interessi è una condizione psicologica che si verifica quando risulta, anche potenzialmente, compromessa l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico che, nell’esercizio del potere decisionale, può interporre interessi personali o professionali all’esercizio neutro della funzione affidata” (TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. II, 10.4.2015, n. 514).

## Slide 48: IL CONFLITTO DI INTERESSI
Il PNA stabilisce che: “La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione”.

## Slide 49: IL CONFLITTO DI INTERESSI
CONNESSIONI: Art. 51 c.p.c.: Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori.
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o garante di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo d'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

## Slide 50: IL CONFLITTO DI INTERESSI
Dpr n. 62/2013, Art. 7. Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.

## Slide 51: CONFLITTI DI INTERESSE
Art. 7, Dpr n. 62/2013: Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che:
possano coinvolgere interessi propri;
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

## Slide 52: CONFLITTI DI INTERESSE
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.
Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

## Slide 53: CONFLITTI DI INTERESSE
“Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”
Chi ritiene di essere in una situazione di conflitto di interesse si astiene e segnala;
Il “superiore” valuta e definisce la sussistenza della situazione di conflitto di interesse.

## Slide 54: CONFLITTI DI INTERESSE
Perché???
Esigenze di serenità di giudizio.
Necessità di evitare strumentali condotte di sottrazione alla propria responsabilità.

## Slide 55: IL CONFLITTO DI INTERESSI
«Un primo gruppo di misure si rivolge a contenere i conflitti di interesse, prestando attenzione alla posizione del funzionario pubblico, ai suoi doveri e ai suoi comportamenti. L’idea di fondo, per rafforzare l’imparzialità “soggettiva” dell’amministrazione, è quella di evitare situazioni di rischio, favorire l’emersione di eventuali interessi privati che possono pregiudicare la migliore cura dell’interesse pubblico, regolare le condotte individuali dei funzionari.». (Cantone, Università di Perugia, 21 novembre 2017).

## Slide 56: IL CONFLITTO DI INTERESSI
Funzionari che però sono essenzialmente quelli di professione: la legge (purtroppo) non presta altrettanta attenzione ai titolari di incarichi politici e questo indebolisce nel complesso il disegno del legislatore. Coerentemente con il modello italiano di distinzione di ruoli e responsabilità tra funzionari burocratici ed organi di indirizzo politico, l’approccio della normativa è anzitutto quello di “irrobustire” la distinzione politica-amministrazione, attraverso più penetranti regole di incompatibilità e di “inconferibilità”: non potranno essere affidati incarichi dirigenziali, o di responsabilità in enti pubblici o in controllo pubblico, a chi ha recentemente ricoperto incarichi di tipo politico (con l’eccezione però di importanti incarichi a livello nazionale)». (Cantone, Università di Perugia, 21 novembre 2017).

## Slide 57: IL CONFLITTO DI INTERESSI
Per prevenire ed eliminare i conflitti di interesse, occorre prestare attenzione:
alla posizione del funzionario pubblico;
ai suoi doveri;
ai suoi comportamenti.

## Slide 58: IL CONFLITTO DI INTERESSI
Dpr n. 62/2013, Art. 12. Rapporti con il pubblico
4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

## Slide 59: CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI
Art. 42 (Conflitto di interesse) – Codice:
1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
OBBLIGO DI AGIRE > DI FARE

## Slide 60: CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI
CONNESSIONE con il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 9°, L. 190/2012) deve:
Individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti > le AREE A RISCHIO > quali??
b) Prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione
> QUALI??
> ED IN QUALI AREE??

## Slide 61: CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

## Slide 62: CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI
“interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”.
Valorizzazione della mera“potenzialità” del conflitto di interesse!

## Slide 63: CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI
“Inoltre, affinché sia configurabile il conflitto di interessi, non è necessario che sia in concreto provato che lo stesso abbia dato luogo a un'alterazione delle corrette dinamiche concorrenziali, essendo sufficiente una situazione di contrasto o di incompatibilità anche solo potenziale tra un determinato soggetto e la funzione che gli è attribuita. Ciò a prescindere cioè dalla circostanza che tale situazione abbia prodotto in concreto un risultato illegittimo. ” (CdS, sez. V^, n. 3.415/2017).

## Slide 64: CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI
“La nozione di conflitto di interesse, introdotta dall'articolo 42 del D.lgs. 50/2016, va interpreta nel senso che tale conflitto si verifica qualora ne siano portatori non solo il "personale" dipendente della stazione appaltante o di un prestatore di servizi che abbia collaborato con quest'ultima nello svolgimento della procedura di gara, ma anche soggetti che, pur non essendo inquadrabili nella categoria del "personale dipendente", abbiano comunque la possibilità di influire sui processi decisionali della medesima stazione appaltante” (CdS, sez. V^, n. 3415/2017).
Fattispecie: consulente (avente legami personali e societari con un’impresa partecipante alla gara) del Comune ai fini della predisposizione della documentazione di gara.

## Slide 65: CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI
«L’art. 42, 2° comma, del d.lgs. n. 50/2016 costituisce una norma di portata estremamente ampia e atipica, destinata a colorarsi in funzione della finalità di tutela della concorrenza e della imparzialità, sicché non sembra dettare una disciplina univoca del “conflitto di interesse”, ma indica solamente una soglia minima di contenuto e tutela; l’espressione “personale” utilizzata dalla norma va riferita non solo ai dipendenti in senso stretto (ossia, i lavoratori subordinati) dei soggetti giuridici ivi richiamati, ma anche a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna» (Tar Campania, sez. Salerno I^, 6 aprile 2018, n. 524).

## Slide 66: CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI
Nella specie la situazione di conflitto di interessi in capo alla Stazione appaltante (Comune di Salerno) nei confronti dell’aggiudicataria Iren Energia S.p.A. derivano dalla circostanza (risultante dalle visure camerali versate in atti, e comunque non contestata in punto di fatto) che:
a) la Iren Energia S.p.A., aggiudicataria, è interamente posseduta dalla Iren S.p.A.;
b) il Comune di Salerno – per il tramite della Salerno Energia Holding S.p.A., che possiede interamente – e la Iren S.p.A. – per il tramite della Iren Mercato S.p.A., che possiede interamente – sono soci, rispettivamente al 48,82% e al 50%, nella Salerno Energia Vendite S.p.A.
In altri termini, il Comune di Salerno (Stazione appaltante) e la Iren S.p.A. (unica proprietaria della aggiudicataria Iren Energia S.p.A.) – attraverso società interamente possedute (la Salerno Energia Holding S.p.A. e la Iren Mercato S.p.A.) – sono soci, rispettivamente per il 48,82% e per il 50%, nella Salerno Energia Vendite S.p.A.

## Slide 67: CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI
Comma 2: “In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62”.
Conflitto di interessi tipizzato

## Slide 68: CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

## Slide 69: RUP - CONCORRENZA
2) Offerte di comodo (denominate anche: di cortesia o fasulle): costituiscono, purtroppo, una prassi diffusa, finalizzata a conferire un’apparente regolarità concorrenziale alla gara ed a nascondere il reale fine occulto: indurre la stazione appaltante ad aumentare i prezzi di base d’asta. Le manifestazioni sono: - offerte, presentate dalle imprese non aggiudicatarie, che si caratterizzano per importi palesemente troppo elevati o comunque superiori a quanto gli stessi soggetti hanno offerto in analoghe procedure di gara; - offerte contenenti condizioni particolari e notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante, così da determinarne l’esclusione. Al riguardo, occorre segnalare che, da tempo, la Cassazione penale configura la presentazione di offerte di comodo come “turbata libertà degli incanti”, reato previsto dall’articolo 353 del codice penale, laddove tali offerte siano dirette a dar luogo ad elusione della concorrenza (Cassazione penale, sez. VI^, n. 9.387/1999).

## Slide 70: RUP - CONCORRENZA
3) Subappalti ed Associazioni Temporanee di Imprese (ATI): si tratta di importanti e riconosciuti istituti, diretti a consentire l’ampliamento del novero dei soggetti potenzialmente partecipanti ad una gara. Attraverso tali istituti, gli operatori economici possono superare i limiti dimensionali o di specializzazione tecnica, connaturati alla loro singola organizzazione di impresa. Dunque, strumenti rilevanti e legittimi, ma che possono prestare il fianco ad un utilizzo distorsivo. In primo luogo, occorre tener conto del fenomeno dei cd. “raggruppamenti sovrabbondanti”, cioè la costituzione di ATI, da parte di imprese che, già singolarmente, posseggono i requisiti finanziari e tecnici per partecipare alla gara.

## Slide 71: RUP - CONCORRENZA
Infatti, si sostiene che la costituzione di siffatti raggruppamenti, che, nel concreto, presentano connotazioni tali da potersi ritenere “macroscopicamente” anticoncorrenziale, si porrebbe in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che, al pari dell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o restringere la concorrenza. La giurisprudenza ha chiarito che: “un divieto di ATI 'sovrabbondanti' non è posto in assoluto, né sarebbe legittimamente possibile, stante l'evidente favor del diritto comunitario alla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica anche dei soggetti riuniti, al di là della forma giuridica di tale loro aggregazione. Il divieto, come d'altronde ogni limite quantitativo all'ingresso di operatori in un dato mercato competitivo, anche regolato, serve a garantire che non si verifichi un'indebita, sproporzionata o irragionevole compressione della concorrenza nella specifica gara. Di converso, il divieto va interpretato secondo gli ordinari canoni di valutazione di coerenza della fonte con le regole ed i principi costituzionali e comunitari, ossia precludendo siffatta partecipazione con riguardo alle evidenze del mercato proprio dell'appalto e nei soli limiti in cui ciò è necessario” (Consiglio di Stato sez. III^ 12/2/2013 n. 842).

## Slide 72: RUP - CONCORRENZA
4) Indizi relativi alle forme di presentazione delle offerte. In aderenza ad una consolidata giurisprudenza, l’AGCOM segnala la necessità di tener conto di particolari “segnali”, afferenti le concrete modalità di formazione e presentazione delle offerte. Esempi: - comuni errori di battitura, presenti nelle offerte; - stessa grafia; - riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara; - analoghe stime o errori di calcolo; - consegna contemporanea, da parte di un soggetto, di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara. La giurisprudenza completa il quadro con: - spedizioni effettuate nello stesso giorno dal medesimo ufficio postale (con numero progressivo di raccomandata); - polizze fidejussorie rilasciate dalla stessa società di assicurazione e contrassegnate da un numero progressivo; - imprese offerenti aventi la medesima sede, lo stesso indirizzo, numero di telefono o di fax.

## Slide 73: RUP – DISCIPLINA GENERALE
Art. 31, comma 1: “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato».

## Slide 74: RUP – DISCIPLINA GENERALE
DISCIPLINA ANAC
Linee guida n. 3, «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
Art. 31, comma 5°: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l’articolo 216, comma 8.

## Slide 75: RUP – DISCIPLINA GENERALE
ELEMENTI FONDAMENTALI
Le Stazioni appaltanti, in relazione ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione devono individuare un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
L’individuazione va effettuata nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi (art. 21, Codice), ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione.

## Slide 76: RUP – DISCIPLINA GENERALE
La mancata nomina del RUP non dà luogo ad un vizio di legittimità
“La mancata nomina del R.U.P. , di cui all’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 deve, infatti, essere inquadrata nel più generale orientamento giurisprudenziale che ha escluso che <<l'omessa indicazione …. del responsabile del procedimento …(possa dare) luogo a vizio di legittimità, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio (ciò che nella specie non è), applicandosi la norma suppletiva di cui all'art. 5 della citata legge nr. 241 del 1990, a tenore della quale nella prospettata ipotesi è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente” (Tar Toscana, sez. II^, 27 aprile 2017, n. 672, confermata da CdS, sez. VI, n. 778/2018; ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1632; T.A.R. Toscana, sez. III, 30 gennaio 2012, n. 197; T.A.R. Campania, Napoli, VII, 14 gennaio 2011, n. 164; T.A.R. Lazio, Roma, III, 9 settembre 2010, n. 32207; Cons. Stato, sez. II, 16 maggio 2007, parere n. 866).

## Slide 77: RUP – DISCIPLINA GENERALE
Le stazioni appaltanti, che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, nominano un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di RUP.
In tal caso (ANAC), si hanno due RUP.

## Slide 78: RUP – DISCIPLINA GENERALE
Precisamente:
RUP, nominato dalla Stazione appaltante, con i compiti di: - programmazione dei fabbisogni; - progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; - esecuzione contrattuale; - verifica della conformità delle prestazioni.
RUP, nominato dalla Centrale di Committenza, con i compiti di:
- programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere; - progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere; - affidamento; - esecuzione per quanto di competenza.
ANAC: «In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività».

## Slide 79: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
In relazione agli ACQUISTI AGGREGATI (Centrali di Committenza) la linea guida rimodulata introduce una semplificazione:
La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni in tema di possesso degli specifici requisiti prima indicati “in conside-razione delle minori attività assegnate al RUP”.
Rimane fermo l’obbligo della stazione appaltante di garantire una attività (del RUP) che sia professionale e competente rispetto “allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate”.

## Slide 80: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
La soluzione proposta non sembra però tener conto del fatto che, proprio nei rapporti tra associati e stazione unica, si pongono, in realtà, adempimenti anche complessi:
Nel modulo aggregativo, il RUP del modulo aggregativo si deve occupare anche della programmazione e, quindi, della raccolta ed aggregazione “dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere”. Già questo primo compito implica un coordinamento su diversi uffici dei vari enti associati e quindi la richiesta del rispetto di precise tempistiche per consentire l’avvio tempestivo delle gare ed evitare l’adozione di provvedimenti di proroga.
Inoltre, il RUP del modulo aggregativo si deve occupare della “progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere”.

## Slide 81: RUP CDC - IMPLICAZIONI
CHI E’ PARTE PROCESSUALE?
“In caso di gara indetta e gestita in via esclusiva da una centrale di committenza, tale centrale è l’unica e diretta responsabile della procedura. Ciò comporta che gli altri enti aderenti non sono parte necessarie del giudizio neppure in ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia dei contratti e di subentro negli stessi. La SUA Calabria è il soggetto aggregatore che si occupa dell’intero procedimento ad evidenza pubblica, dalla predisposizione degli atti di gara, fino all’aggiudicazione definitiva residuando in capo alla ASP la sola stipulazione del contratto” (Consiglio di Stato, sez. III^, n. 2497 del 10 giugno 2016).

## Slide 82: RUP CDC - IMPLICAZIONI
“Ai fini della gara, la centrale di committenza è l’unica controparte degli aspiranti gestori: non vi sono contatti tra questi ultimi e le amministrazioni che usufruiranno del servizio” (Tar Lombardia, sez. Brescia II^, n. 1.370/2012).
“Esse, come beneficiano, da un lato, della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza, sono dall’altro vincolate alle vicende – anche giudiziarie – della gara, vicende che hanno, per disposizione di legge, nella centrale di committenza l’unica protagonista, sul piano sostanziale come su quello processuale, e che possono riverberarsi direttamente, come nel caso dell’art. 122 c.p.a., anche sulla stipula dei successivi contratti” (Consiglio di Stato, sez. III^, n. 3.639/2013; in tal senso, pure CdS, n. 3.402/2012).

## Slide 83: RUP CDC - IMPLICAZIONI
“I Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la Centrale Unica di Committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla Centrale di Committenza e sono vincolati alle vicende, anche giudiziarie, della gara. Ne consegue che il ricorso contro la procedura di gara deve essere notificato alla Centrale Unica di Committenza, in qualità di unico soggetto responsabile della gestione della procedura” (T.A.R. Abruzzo, Sez. I, n. 721 del 16/10/2014).

## Slide 84: RUP CDC - IMPLICAZIONI
“ I comuni, che aderiscono alla convenzione che istituisce la Centrale unica di committenza, sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla Centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati al comuni, l’imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa. Ne consegue che la veste di resistente è assunta in giudizio dalla predetta Centrale in quanto organismo che ha condotto la gara ed effettuato l’aggiudicazione” (Tar Abruzzo, sez. Pescara I^, n. 138 del 26 marzo 2015).

## Slide 85: IMPLICAZIONI PROCESSUALI
“Pertanto, sarà la sola Centrale Unica a dover essere individuata come necessaria destinataria della notifica del ricorso avverso gli atti da essa emessi, in quanto soggetto responsabile della gara. Difatti i Comuni che aderiscono alla convenzione che istituisce la Centrale Unica di committenza sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla stessa, sicché se per un verso soffrono delle sorti giudiziarie dei suoi provvedimenti, per l’altro non ne assumono la formale imputazione, risultando estranei al processo impugnatorio. Processo che, pertanto, andrà introdotto, a pena di inammissibilità, con ricorso notificato alla Centrale. Unica quale contraddittore necessario dello stesso, in quanto “Pubblica Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato”, ex art. 41 c.p.a., competente in via esclusiva all’indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa” (P. Cosmai, “Ai blocchi di partenza le Centrali Uniche di Acquisto nei Comuni non capoluogo»; Azienditalia n. 4/2015).

## Slide 86: RUP – DISCIPLINA GENERALE
Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa e deve essere individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche (ANAC).
E’ necessaria l’immedesimazione organica (non esternalizzabile)
Art. 31, comma 1°: …… “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato…………. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio”.

## Slide 87: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere.
Qualora l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’articolo 31, comma 6, del codice > Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

## Slide 88: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida.
L’esternalizzazione dell’attività di supporto diviene ipotesi residuale e costituisce, come prima, appalto di servizi.
Pertanto, nella determina a contrattare, che avvia o affida l’incarico esterno del supporto, occorre chiarire in modo anali-tico la ricerca effettuata e la conseguente impossibilità di avvalersi delle sinergie interne.

## Slide 89: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
Gli affidatari delle attività di supporto:
devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
Non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice.
Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

## Slide 90: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
Per lavori/concessioni di lavori, di importo inferiore a 150.000,00 euro, il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) + anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo, con l’eventuale costituzione dell’ufficio di supporto.

## Slide 91: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
Per lavori/concessioni di lavori di importo pari o superiori ai 150 mila euro ed inferiori al milione di euro, l’ANAC ammette le seguenti alternative:
A) il RUP può avere il solo diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle co-struzioni e titoli equipollenti ai precedenti.) + anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

## Slide 92: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
B) oppure la laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare (quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie fo-restali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti) + abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
C) la terza ipotesi si riferisce al possesso delle laurea quinquennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali, con l’abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

## Slide 93: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
Per lavori di importo pari o inferiore al milione di euro fino a tutto il sottosoglia comunitario, il RUP deve essere in possesso, anche in questo caso alternativamente:
A) della laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

## Slide 94: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
B) oppure laurea quinquennale nelle stesse materie anche sopra riportate, abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
Inoltre, possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

## Slide 95: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
Per lavori di importo pari o sopra soglia, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie già indicate, abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

## Slide 96: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, il RUP deve essere in possesso, alternativamente:
A) del diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
B) della laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
C) della laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

## Slide 97: RUP – AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1007/2017)
Per i servizi e le forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, il RUP deve essere in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquenna-le e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
ATTENZIONE: Per gli appalti complessi che richiedono valutazioni (altamente) specialistiche “è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento”.

## Slide 98: RUP – DISCIPLINA GENERALE
La sostituzione del RUP, individuato in sede di programmazione, non comporta modifiche alla stessa.
Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta (art. 31, c. 2°).

## Slide 99: RUP - COMPITI
Art. 31, comma 3°: Il RUP, ai sensi della legge n. 241/1990, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

## Slide 100: RUP - COMPITI
Art. 31, comma 4°: Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
.

## Slide 101: RUP - COMPITI
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;

## Slide 102: RUP - COMPITI
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

## Slide 103: RUP – COMPITI (ANAC)
Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale (art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, codice).
Nella fase di programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili:- per ogni atto di programmazione; - per la preparazione dell’avviso di preinformazione; - nelle fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo; - nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo.

## Slide 104: RUP – COMPITI (ANAC)
Nella fase di affidamento, il RUP:
promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari, idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all’art. 23, comma 1, del Codice;
promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

## Slide 105: RUP – COMPITI (ANAC)
d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l’eventuale presenza, negli interventi, di particolari caratteristiche;
e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-quater, del codice e del capitolato prestazionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-decies;
f) per la progettazione dei lavori di cui all’art. 23, comma 2, del codice verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l’utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;

## Slide 106: RUP – COMPITI (ANAC)
g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
h) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
j) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

## Slide 107: RUP – COMPITI (ANAC)
k) svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del Codice;
l) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;
m) Effettua accertamenti ed attestazioni al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 51 del codice per la suddivisione dell’appalto in lotti;
n) propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all’aggiudicazione;

## Slide 108: RUP – COMPITI (ANAC)
o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l’innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
p) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all’A.N.AC. di una lista di candidati, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del Codice;
q) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione aggiudicatrice;
r) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;

## Slide 109: RUP – COMPITI (ANAC)
s) provvede all’acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG secondo le indicazioni fornite dall’Autorità.
t) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice;
u) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.;

## Slide 110: RUP – COMPITI (ANAC)
Sempre nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa.
Ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, il RUP esercita comunque una funzione di coordinamento e controllo, ed adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

## Slide 111: RUP – COMPITI (ANAC)
In taluni casi, la Commissione giudicatrice può verificare le dichiarazioni allegate all’offerta tecnica
“Pur essendo vero che la funzione sostanziale dell'organo collegiale è quello di valutare l'aspetto qualitativo dell'offerta, non può però negarsi che, nel caso di evidenti anomalie, il controllo giunga a considerare l'attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni presentate soprattutto se “allegate” e quindi facenti parte del contenuto dell'offerta tecnica” (Consiglio di Stato, sez. V^, 22 novembre 2017, n. 5.430).

## Slide 112: RUP – COMPITI (ANAC)
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice.

## Slide 113: RUP – COMPITI
“Ai sensi delle linee guida ANAC n. 3 del 2016 relative al RUP, specificamente previste dal comma 5 dell'art. 31 del nuovo codice dei contratti pubblici, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il RUP è competente a verificare la congruità delle offerte ma deve avvalersi il supporto della commissione giudicatrice. Il riferimento al supporto da parte della commissione nella valutazione di anomalia contenuto nelle linee Guida ANAC comporta che il RUP, prima di assumere le valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia, debba chiedere il parere non vincolante della Commissione” (Tar Campania Napoli Sez. VIII, 19-10-2017, n. 4884).

## Slide 114: RUP - COMPITI
Art. 31, comma 4°, lett. c): Il RUP …… cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure.
Il RUP può assegnare TERMINI PERENTORI all'aggiudicataria
”Rientra nei compiti del RUP intervenire per fare in modo che il passaggio da una fase all’altra della procedura avvenga nei tempi giusti, evitandone l’ingiustificata dilatazione con eccessivo differimento del momento in cui l’amministrazione può conseguire l’opera o il servizio dal privato. Ciò potrà fare anche imponendo ai privati il compimento delle attività necessarie entro termini perentori” (CdS, sez. V^, n. 738/2018).

## Slide 115: RUP - COMPITI
Nella fase di esecuzione, il RUP:
impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

## Slide 116: RUP - COMPITI
d) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

## Slide 117: RUP - COMPITI
h) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;
predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all’art. 31, comma 12 del Codice;

## Slide 118: RUP - COMPITI
k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell’art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all’art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell’ausilio del direttore dei lavori per l’accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;
l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del Codice;

## Slide 119: RUP - COMPITI
o) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;
q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’art. 208, comma 3 del Codice;
r) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

## Slide 120: RUP - COMPITI
s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti dall’art. 113 bis del codice e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;
t) all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3, del codice;
u) rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice;

## Slide 121: RUP - COMPITI
w) trasmette all’amministrazione aggiudicatrice, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
2. la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo;
3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VI del codice;
x) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’A.N.AC;
y) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice.

## Slide 122: RUP - COMPITI
Il RUP, negli appalti di servizi-forniture e nelle concessioni di servizi:
a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi:
1. predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) Codice;
2. procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;
3. monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
4. esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto;

## Slide 123: RUP - COMPITI
c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all’articolo 31, comma 3, del codice:
1. predispone o coordina la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
2. coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;
d) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) svolge o coordina le attività di verifica della documentazione amministrativa;

## Slide 124: RUP - COMPITI
f) svolge la verifica di congruità delle offerte;
g) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
h) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice;
i) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

## Slide 125: RUP - COMPITI
j) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
k) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;
l) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità:
1. copia degli atti di gara;
2. copia del contratto;
3. documenti contabili;
4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
5. certificati delle eventuali prove effettuate;
m) rilascia l’attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell’esecuzione qualora nominato;
n) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

## Slide 126: RUP – PROGETTISTA – DL (ANAC)
Si prevede (art. 31, comma 5°) che l'ANAC definisca l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP possa coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.
LAVORI
Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta;
b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento;
c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell’intervento.

## Slide 127: RUP – PROGETTISTA – DL (ANAC)
Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di:
Lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
Progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.
Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6, lett. d) del Codice (per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9).
Restano fermi il disposto dell’art. 26, comma 7, del codice (Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo), e l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione

## Slide 128: RUP – PROGETTISTA – DL (ANAC)
SERVIZI – FORNITURE
Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

## Slide 129: COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art. 77 (Commissione di aggiudicazione giudicatrice)
Comma 3°: ……….La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58.

## Slide 130: COMMISSIONE GIUDICATRICE
Dunque, le stazioni appaltanti potranno nominare:
solo alcuni componenti della commissione come interni;
solo per:
  forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  lavori di importo inferiore al milione di euro;
  Lavori che non presentano particolari complessità;
ma non potranno mai nominare il presidente al proprio interno.

## Slide 131: COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art. 77, comma 3°: “In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante”.

## Slide 132: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO
Commissario – RUP:
“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura” (art. 77, comma 4).

## Slide 133: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO
LA DUPLICE RATIO DEL DIVIETO (Tar Lecce, sez. II, 27 giugno 2016, n. 1040):
“Assicurare due concorrenti ma distinti valori:
quello dell'imparzialità, per evitare indebiti favoritismi da parte di chi conosce approfonditamente le regole del gioco avendo contribuito alla loro gestazione, nascita e formalizzazione;
quello dell'oggettività, ad evitare che lo stesso autore di quelle regole dia ad esse significati impliciti, presupposti, indiretti o, comunque, effetti semantici che risentano di convinzioni o concezioni preconcette che hanno indirizzato la formulazione delle regole stesse”.

## Slide 134: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO
Il mito della cd. “Virgin Mind”!
“Ritiene il Collegio di dover precisare, sul punto, che il principio di imparzialità dei componenti del seggio di gara va declinato nel senso di garantire loro la cd. virgin mind, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei partecipanti alla gara stessa. Tale pregiudizio può essere agevolmente rintracciato in un caso come quello qui in esame, posto che la predisposizione, da parte del Presidente della Commissione di gara, addirittura delle c.d. regole del gioco può influenzare la successiva attività di arbitro della gara. Dall’accertamento del suddetto vizio di composizione della gara deriva l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva, atteso il nesso di consequenzialità che avvince gli atti impugnati, per come sottoposti allo scrutinio del G.a.” (Tar Puglia, sez. Lecce II^, 29 giugno 2017, n. 1.074).

## Slide 135: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO
Comunque, il RUP può svolgere attività istruttoria
“Nelle gare pubbliche di appalto, per la cui aggiudicazione è stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione è l'attività valutativa, mentre ben possono essere svolte dal responsabile unico del procedimento quelle attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi; Ne consegue che il RUP può svolgere l’attività istruttoria di supporto ai compiti della commissione e della stazione appaltante” (CdS, sez. VI, n. 2685/2017).

## Slide 136: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO NUOVI SVILUPPI
Attualmente, si è in presenza di un duplice indirizzo:
Ad avviso dell’ANAC e di parte della giurisprudenza, è la stazione appaltante che deve preventivamente affermare che non esiste incompatibilità per il tipo di attività di svolta, ai fini dell’inserimento come membro della commissione di gara.
Ad avviso di altra giurisprudenza, è il ricorrente che deve dimostrare l’incompatibilità.

## Slide 137: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO NUOVI SVILUPPI
L’ANAC prende atto dell’intervenuta novità:
“Al punto 2.2 è stata eliminata la previsione che ribadiva l’incompatibilità del ruolo di RUP con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice e manteneva ferme le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza, attesa l’innovazione introdotta dal correttivo all’art. 77, comma 4, secondo cui, ferma restando l’incompatibilità tra il ruolo di commissario e lo svolgimento di altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto da affidare, la possibilità della nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. Le valutazioni richieste sul punto alle stazioni appaltanti dovranno attenere alle attività effettivamente svolte dal RUP nell’ambito della specifica procedura di gara. Si ribadisce che il RUP non può ricoprire il ruolo di Presidente della commissione, essendo tale posizione riservata ad un commissario esterno per espressa previsione dell’art. 77, comma 8, del codice” (Relazione illustrativa, Linee Guida ANAC n. 3).

## Slide 138: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO NUOVI SVILUPPI
ANAC (parere precontenzioso n. 193 del 7 marzo 2018): “Spetta alla stazione appaltante valutare la sussistenza di un’incompatibilità in concreto a carico del RUP relativamente allo svolgimento della funzione di Presidente della commissione di gara, verificando la capacità di incidere sul processo formativo della volontà tesa alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l’esito e che la valutazione delle offerte tecniche effettuata dall’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, non appare viziata da illogicità, irrazionalità e irragionevolezza”.

## Slide 139: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO NUOVI SVILUPPI
“Reputa il Collegio che il comma 4 dell’art. 77 del. D.lgs. n. 50 del 2016, escludendo ogni astratto e aprioristico automatismo in punto di incompatibilità, valorizzi la necessità di procedere, da parte dei competenti organi della stazione appaltante, a uno scrutinio “fattuale e in concreto” del livello di coinvolgimento del RUP nella regolamentazione e nello svolgimento delle operazioni della procedura di gara. La richiamata norma deve essere quindi intesa nel senso di prescrivere la necessità, ogni qualvolta vi sia coincidenza soggettiva tra RUP e membro (o presidente) della commissione, di dare conto, (eventualmente) nel corpo della relativa determinazione amministrativa di nomina, quantomeno, della insussistenza di ragioni ostative in ordine a siffatta sovrapposizione di funzioni” (TAR Calabria Catanzaro sez. I 4/4/2018 n. 815).

## Slide 140: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO NUOVI SVILUPPI
“A seguito della modifica intervenuta con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, la nuova formulazione dell’art. 77, comma 4, D.Lgs n.50/2016 (in vigore dal 20 maggio 2017, applicabile al presente giudizio ratione temporis), esclude la figura del RUP dalla generale incompatibilità prevista nel medesimo comma 4, prevedendo ora al contrario che: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”. Pertanto la censura non può essere accolta, non essendo stata offerta la concreta dimostrazione dell’incompatibilità, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al RUP e alla Commissione di gara, e non essendo stata fornita nel caso di specie alcuna prova circa gli elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento al soggetto di cui si controverte, tra i compiti del RUP e quelli di presidente della Commissione di gara (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 luglio 2017, n.660; Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565), non essendo al riguardo sufficiente la mera circostanza che la medesima persona sia anche direttore dell’ente che ha indetto la procedura d’appalto (Tar Veneto, sez. III^, 31 ottobre 2017, n. 973).

## Slide 141: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO NUOVI SVILUPPI
“Un consolidato orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio non intende discostarsi, afferma che, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra le attribuzioni dirigenziali, figurano espressamente anche quelle concernenti: “a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso. Pertanto, non sussiste incompatibilità tra le funzioni di Presidente dalla commissione di gara e quelle di responsabile del procedimento o di dirigente del settore cui compete approvare gli atti della procedura selettiva (Cons. Stato, V, 20 novembre 2015, n. 5299; 27 aprile 2012, n. 2445 e 18 settembre 2003, n. 5322). L’appello va, in definitiva, respinto” (Consiglio di Stato, sez. V^, 22 novembre 2017, n. 5436).

## Slide 142: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO NUOVI SVILUPPI
Tar Sardegna, sez. I^, n. 32/2018: “Inoltre come ulteriore elemento rafforzativo e molto importante a livello interpretativo, è rilevante anche altra norma, specifica per gli enti locali: l’art. 107, commi 3 e 4, del D. Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione “di diritto” ai dirigenti della “presidenza delle commissioni di gare e di concorso” (cfr. 107 3° comma lett. a). Il legislatore ha previsto, con una normativa speciale per i Comuni, la <generale coincidenza> tra Dirigente dell’ente (in questo caso anche RUP) e Presidenza delle Commissioni di gara . Con una disposizione, oltretutto, inserita in un contesto di testo unico connotato da peculiare “forza” e “resistenza” , in quanto : -“ le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere <derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative>” (cfr. comma 4 dell’art. 107); -“ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni” (cfr. art. 1 comma 4).

## Slide 143: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO NUOVI SVILUPPI
Tar Sardegna, sez. I^, n. 32/2018: “Il testo unico enti locali prevede, quindi, in una norma ad hoc, che il Dirigente debba essere, in via tendenziale, anche il Presidente della Commissione”. “Il RUP, alla luce della nuova normativa sopraggiunta, poteva essere “rinominato” componente. La scelta di rimuovere la precedente procedura (già conclusasi) risultava priva del supporto e del riferimento normativo congruo ed “attualizzato” (coerente alla “rimodellata” norma, art. 77 50/2016 corretto e comunque privo di fondamento in regime di vigenza dell’art. 107 TU ee.ll.) . In conclusione, sulla base del peculiare quadro normativo, emerge che l’autotutela è stata disposta, principalmente, senza considerare il correttivo 56/2017 al Codice appalti 50/2016 e comunque senza ritenere prevalente ed applicabile l’art. 107 TU ee.ll”.

## Slide 144: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO NUOVI SVILUPPI
“L’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici richiede la dimostrazione concreta dell’incompatibilità tra i ruoli di responsabile unico del procedimento e presidente della commissione di gara, nonché di soggetto aggiudicatore, non ledendo il cumulo astrattamente i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa. In conclusione, anche nell’ attuale situazione transitoria di cui all’art. 77, comma 12 (e art. 216 comma 12 ) del D.L.vo 50/2016, dovrebbe trovare applicazione il principio affermato dalla prevalente giurisprudenza, avente portata generale, della cumulabilità/compatibilità della funzione di RUP e di Presidente della Commissione giudicatrice” (Tar Emilia Romagna, sez. Bologna II^, 14 marzo 2018, n. 227).
.

## Slide 145: INCOMPATIBILITA’ RUP-COMMISSARIO NUOVI SVILUPPI
Quindi, secondo tale secondo orientamento:
Occorre tener conto del dato empirico, per il quale nei Comuni vi è generale coincidenza tra dirigente dell’Ente e presidenza delle commissioni di gara;
Non costituisce violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione il cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di Presidente della commissione valutatrice e di Responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli Enti locali di cui all’articolo 107 del Tuel.

## Slide 146: COMMISSIONE GIUDICATRICE
EFFETTI DELL’INCOMPATIBILITA’
“Risulta fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 77, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, atteso che appare evidente che l’aver approvato gli atti di gara, in posizione di incompatibilità, non costituisce un’operazione di natura meramente formale ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e - attraverso la formalizzazione - una piena condivisione. Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una "funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" il cui svolgimento è precluso ai componenti la commissione giudicatrice. Ciò comporta l’insorgere dell’obbligo di risarcimento danni” (TAR Lombardia – Brescia, sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306).

## Slide 147: COMMISSIONE GIUDICATRICE
Verifiche sui commissari: “Le stazioni appaltanti prima del conferimento dell’incarico accertano il possesso dei suddetti requisiti nonché di quelli indicati nell’atto dell’ANAC di cui all’articolo 78. La verifica negativa o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini della cancellazione dell’esperto dall’albo e il sorteggio di un nuovo esperto” (art. 77, comma 9).

## Slide 148: COMMISSIONE GIUDICATRICE
Sedute di gara: “Con l’atto di cui al comma 1 (ndr: Linea Guida ANAC) sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche e invece sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici” (art. 78, comma 1-bis).

## Slide 149: COMMISSIONE GIUDICATRICE - ANOMALIE
“Sono illegittimi, per violazione della regola – già contenuta nell’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 ed ora categoricamente riproposta dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 – che impone che la Commissione di gara sia costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, gli atti di una gara di appalto, ivi compresa l’aggiudicazione, ove la commissione giudicatrice sia composta da un numero pari di componenti (nella specie, si trattava di quattro membri); la suddetta regola, infatti, risponde agli obiettivi di garantire il computo del quorum strutturale e soddisfare le necessità di funzionamento del principio maggioritario ed è coerente con il principio in base al quale i collegi perfetti (com’è la Commissione di gara) sono sempre composti da un numero dispari di membri” (TAR VENETO, SEZ. I – sentenza 15 maggio 2017 n. 471)

## Slide 150: COMMISSIONE GIUDICATRICE - ANOMALIE
“Sono illegittimi gli atti di una gara di appalto, ivi compresa l’aggiudicazione, ove la commissione giudicatrice (nella specie, composta da un numero pari di componenti, e, segnatamente, di quattro componenti) abbia operato mediante l’affidamento alle due sottocommissioni in cui era suddivisa la commissione stessa, del compito di valutare, rispettivamente, le offerte economiche e le offerte tecniche; tale modalità operativa del seggio di gara integra, infatti, la violazione dei principi in tema di funzionamento dei collegi perfetti, per cui i ridetti collegi debbono operare con l’interezza dei propri membri, dovendo le decisioni essere assunte dal plenum” (TAR VENETO, SEZ. I – sentenza 15 maggio 2017 n. 471).

## Slide 151: PROJECT MANAGER
IL PROJECT MANAGER NEI CONTRATTI PUBBLICI
L’INELUTTABILE SVILUPPO DEL RUP PER TALUNI CONTRATTI?

## Slide 152: PROJECT MANAGER
COSA PREVEDONO LE LINEE GUIDA?
4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. È necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

## Slide 153: PROJECT MANAGER
art. 3, comma 1, lett. oo): «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.

## Slide 154: PROJECT MANAGER
Quindi, in relazione ai “lavori complessi, il RUP deve essere in possesso, oltre che:
di una Laurea magistrale o specialistica (architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali) + abilitazione all’esercizio della professione + anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, anche di:
adeguata competenza quale Project Manager

## Slide 155: PROJECT MANAGER
4.4. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di:
pianificazione;
gestione e controllo dei progetti;
nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

## Slide 156: PROJECT MANAGER
In materia di appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi
7.2. Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti devono inserire, nei piani per la formazione, specifici interventi rivolti ai RUP, organizzati nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di:
pianificazione;
gestione e controllo dei progetti;
nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

## Slide 157: PROJECT MANAGER
In materia di appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi
7.4. Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio della professione. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project Management ai sensi di quanto previsto al punto 4.3.

## Slide 158: PROJECT MANAGER
Il Project manager
è il “responsabile di progetto”
Progetto: un processo gestionale, che, da un concetto o idea iniziale, porta alla realizzazione di un nuovo sistema, di prodotto tecnologico, di un’opera pubblica o di un nuovo servizio, software e simili. Si tratta quindi di un ampio spettro di attività, che coinvolge tutti i settori produttivi.

## Slide 159: PROJECT MANAGER
Con la pubblicazione della nuova normativa tecnica UNI 11648/2016, sono stati ridefiniti i requisiti relativi all’attività professionale del project manager, di equivalenti figure che gestiscono progetti o di altri ruoli organizzativi che svolgono equivalenti funzioni in conformità con la UNI ISO 21500.

## Slide 160: PROJECT MANAGER
COMPETENZE:
Competenze contestuali, relative alla gestione del progetto all’interno dell’Organizzazione e dell’ambiente esterno.
Competenze tecniche e metodologiche (hard skills), che riguardano le tecniche di programmazione ed metodi quantitativi di gestione del progetto.
Competenze comportamentali (soft skills), in riferimento alle relazioni interpersonali con tutti gli stakeholder di progetto ed attengono alle attitudini personali, alle relazioni personali e di gruppo, alla capacità di gestione e coordinamento dei gruppi.

## Slide 161: PROJECT MANAGER
ATTIVITA’
Avvio del progetto: Sviluppare il project charter, identificare gli stakeholder, stabilire il gruppo di progetto.
Si tratta della fase che si attiva quando aziendalmente viene riconosciuta l’opportunità di una nuova iniziativa, che può essere meglio gestita come progetto avendo un preciso “perimetro” in termini di tempi, costi e qualità. Può trattarsi in tal senso di un’opportunità commerciale, di una richiesta di un cliente, di una richiesta del mercato, di una necessità di adeguamento organizzativo e miglioramento interno. Il documento di avvio (Project Charter o Project Brief) contiene una indicazione di massima di cosa il progetto dovrà produrre, della strategia per produrlo e delle responsabilità connesse.

## Slide 162: PROJECT MANAGER
Pianificazione del progetto. Definire l’ambito, stimare i costi, identificare e valutare i rischi, sviluppare i piani di progetto
La pianificazione di un progetto deve riguardare sia il “cosa deve essere fatto” sia il “come deve essere fatto”. Non riguarda, quindi, solo le tempistiche, ma abbraccia tutti gli aspetti coinvolti in un progetto. In particolare, riguarda le seguenti attività:
pianificare l’ambito del progetto;
pianificare i tempi;
Pianificare le risorse coinvolte;
produrre un piano dei costi;
definire il della qualità del progetto;
definire il registro dei rischi e pianificare le strategie di risposta ;
sviluppare un piano della comunicazione ;
costruire il piano degli approvviggionamenti;
pianificare le modalità di gestione degli stakeholder.

## Slide 163: PROJECT MANAGER
Esecuzione del progetto: Dirigere il lavoro di progetto, gestire gli stakeholder, assicurare la qualità, trattare i rischi, …
Controllo del progetto: Controllare il lavoro di progetto, le modifiche, i tempi, i costi, i rischi, la qualità.
Lo scopo del monitoraggio e controllo di un progetto è quello di evidenziarne le deviazioni rispetto al Piano e individuare l’esigenza di possibili azioni correttive prima che la situazione diventi irrecuperabile. Deve, in sostanza, permettere una possibile ripianificazione ed, in alcuni casi, una riprogettazione delle attività, così da non disattendere gli obiettivi prestabiliti, analizzando in maniera approfondita le cause che hanno condotto ad eventuali scostamenti, rispetto a quanto definito nel Piano di Project Management.

## Slide 164: PROJECT MANAGER
Chiusura del progetto: In prossimità della chiusura, il project manager deve svolgere una revisione dell’intero progetto, identificando ciò che sarebbe stato opportuno fare per migliorare il risultato complessivo (ad esempio, identificando alcuni rischi che potevano essere evitati o mitigati prendendo opportune contromisure). Questa revisione deve prendere in considerazione anche input provenienti da tutti i membri del team ed andrebbe quindi serenamente svolta insieme con loro. Meglio ancora se la relazione di chiusura progetto venisse compilata da un soggetto terzo (come, ad esempio il Project Management Office). Nell’ambito di questa revisione è importante analizzare come sono state gestite le modifiche rispetto a ciò che era stato inizialmente pianificato. Questo deve portare a migliorare in futuro la capacità di gestire le varianti di progetto non solo da parte del team ma anche dell’intera organizzazione.